## Slide 1
PROPOSAL & PRESENTASI
Platform Website Terpusat Nasmoco
Pemenuhan SOP Digital Asset Toyota-Astra Motor (TAM) & Penguatan Kanal Digital — 22 Cabang Jawa Tengah & DIY
Diajukan kepada PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)
Diajukan oleh Winamus | PT Winandi Multi Solusi
Juni 2026

## Slide 2
KONTEKS PROYEK
Ini Bukan Proyek Marketing — Ini Proyek Compliance
TAM Menerbitkan SOP
Standar Digital Asset Dealer, Juni 2025
→
Wajib Dipatuhi
Seluruh dealer resmi, termasuk Nasmoco
→
Batas Waktu
Kepatuhan penuh, Juni 2026
→
Risiko Jika Gagal
Teguran & sanksi sesuai Dealer Agreement
Audiens sesungguhnya proyek ini bukan hanya manajemen Nasmoco — tapi Toyota-Astra Motor (TAM) sebagai principal yang mengawasi kepatuhan dealer.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
1

## Slide 3
HASIL AUDIT INTERNAL
6 dari 8 Aspek SOP TAM Perlu Perbaikan
6/8
aspek standar TAM
belum terpenuhi
Sumber: Gap Analysis internal Nasmoco terhadap SOP Digital Asset TAM
Domain Website
Sesuai
Website Cabang
Gap
Website Wiraniaga
Gap
Konten Digital
Partial
Logo & Branding
Partial
Keamanan (MFA)
Gap
Cloud & Hosting
Gap
Monitoring Lifecycle
Gap
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
2

## Slide 4
KONDISI DI LAPANGAN
Masalah Operasional yang Dihadapi Tim Digital Marketing
Portal Tidak Seragam
22 cabang dan puluhan wiraniaga memiliki tampilan dan kualitas portal yang berbeda-beda.
Update Harga Manual
Perubahan harga satu model harus diulang manual di puluhan halaman cabang & wiraniaga.
Lead Tidak Ter-atribusi
Calon pembeli berisiko tidak tersambung secara akurat ke sales atau cabang yang tepat.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
3

## Slide 5
SOLUSI YANG DIUSULKAN
Platform Terpusat dengan Hierarki Tiga Tingkat
LEVEL 1
Homepage
nasmoco.co.id
Katalog lengkap, harga OTR terkini, promo nasional, entry point seluruh cabang.
LEVEL 2
Halaman Cabang
nasmoco.co.id/[cabang]
Info cabang, promo lokal, harga OTR wilayah tersinkron otomatis dari pusat.
LEVEL 3
Halaman Sales
nasmoco.co.id/[cabang]/[sales]
Personal branding sales, link WhatsApp dengan kode atribusi, booking test drive.
Sumber kebenaran tunggal untuk harga, dan atribusi lead yang dikunci di sisi server — tidak dapat dimanipulasi pengunjung.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
4

## Slide 6
PEMAHAMAN KEBUTUHAN
Setiap Gap Memiliki Jalan Penyelesaian yang Konkret
Aspek Gap | Pendekatan yang Diusulkan
Website Cabang | Halaman per cabang dengan harga & promo tersinkron otomatis dari sistem pusat.
Website Wiraniaga | Halaman sales via page builder dari template terkurasi, komponen dibatasi peran.
Keamanan (MFA) | RBAC & password policy sejak Fase 1; MFA wajib seluruh akun pada Fase 2.
Cloud & Hosting | Migrasi bertahap ke hosting ber-ISO27001, dengan WAF dan SSL/TLS penuh.
Monitoring Lifecycle | Audit log, prosedur deaktivasi akun, dan self-assessment berkala.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
5

## Slide 7
BUKTI KAPASITAS TEKNIS
Proof-of-Concept Sudah Berjalan
Dashboard analitik: leads, konversi, performa cabang
Page builder halaman sales berbasis template
Tersedia untuk didemonstrasikan secara langsung pada sesi ini — POC ini adalah bukti konsep, bukan deliverable produksi final.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
6

## Slide 8
PENDEKATAN TEKNIS
Keamanan & Kepatuhan: Bertahap, Bukan Ditunda
FASE 1
Baseline
PostgreSQL & RBAC
Password policy SOP TAM
Rate limiting & anti-spam
Consent & privacy policy (UU PDP)
FASE 2
Hardening
MFA wajib seluruh akun
WAF (Cloudflare)
Enkripsi data sensitif
Migrasi hosting ISO27001
FASE 3
Validasi
Pen testing eksternal independen
Laporan audit sebagai bukti TAM
Prosedur respons insiden 24 jam
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
7

## Slide 9
PENDEKATAN TEKNIS
Integrasi dengan Sistem Existing & Stack Teknologi
Integrasi, Bukan Menggantikan
Webhook automation — tetap menjadi router lead
CRM existing — tujuan akhir penyimpanan lead
WhatsApp WABA — notifikasi tetap berjalan
CDN aset existing — sumber media pada masa transisi
Stack Teknologi
Frontend
Next.js (SSR/ISR untuk halaman publik)
Basis Data
PostgreSQL sejak Fase 1
Hosting
Cloud ber-ISO27001 + Cloudflare WAF
Autentikasi
MFA & RBAC granular terkelola
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
8

## Slide 10
ROADMAP
18 Minggu — MVP Live pada Minggu ke-8
Fase 0
Requirement &
desain final
Minggu 2
Fase 1
MVP go-live
Minggu 8
Fase 2
Governance &
hardening aktif
Minggu 14
Fase 3
Validasi &
compliance report
Minggu 18
Timeline bersifat indikatif, dapat disesuaikan berdasarkan ketersediaan tim Nasmoco untuk review & UAT di setiap fase.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
9

## Slide 11
RUANG LINGKUP
Cakupan Utama per Fase
Fase 0
Finalisasi requirement
Validasi arsitektur
Desain UI/UX final
Fase 1
Migrasi ke PostgreSQL
Harga terpusat & page builder
Atribusi lead anti-hijack
Integrasi CRM/WABA
SEO dasar
Fase 2
Approval workflow berjenjang
Brand lock & compliance check
Kill switch & audit log
MFA & WAF
Fase 3
GEO & SEO lokal 22 cabang
Optimasi Core Web Vitals
Pen testing eksternal
Dokumentasi & training
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
10

## Slide 12
ESTIMASI BIAYA
Estimasi Investasi Tahun Pertama
Chart: 
| Fase 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Pen Test
Biaya (Rp juta) | 4.5 | 27 | 23.4 | 16.2 | 15
Total Pengembangan
(Fase 0–3 + pen testing)
Rp86.100.000
Pemeliharaan / Tahun
Rp43.200.000
Total Investasi Tahun Pertama
Rp129.300.000
Estimasi awal berdasarkan ruang lingkup yang dipahami saat ini — terbuka untuk dibahas dan disesuaikan bersama.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
11

## Slide 13
PASCA-PELUNCURAN
Model Dukungan & Service Level Agreement
Prioritas | Contoh Kasus | Target Respons | Target Resolusi
Kritis | Sistem down, lead gagal tercatat | ≤ 2 jam | ≤ 24 jam
Tinggi | Fitur utama tidak berfungsi | ≤ 8 jam kerja | ≤ 3 hari kerja
Menengah | Bug tampilan, konten non-kritis | ≤ 1 hari kerja | ≤ 5 hari kerja
Dukungan tercakup dalam biaya pemeliharaan bulanan dengan batas jam yang disepakati. Eskalasi prioritas kritis langsung ke Project Manager.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
12

## Slide 14
TENTANG VENDOR
Tim & Pendekatan Kerja
AW
Aris Winandi
Owner & Project Manager
Winamus
PT Winandi Multi Solusi
winamus.com
Delivery Langsung oleh PM Teknis
Komunikasi langsung dengan pengambil keputusan teknis, bukan account manager perantara.
Tim Kecil, Komunikasi Cepat
Siklus pengembangan iteratif per fase dengan transparansi pada setiap trade-off.
Pengalaman Proyek Internasional
Menangani platform multi-tenant, CMS kustom, dan integrasi API, sebagian di bawah NDA.
Winamus | PT Winandi Multi Solusi
13

## Slide 15
PENUTUP
Mari Diskusikan Langkah Selanjutnya
1
Diskusi & penyesuaian ruang lingkup bersama tim Nasmoco
2
Finalisasi perjanjian kerja (SPK/kontrak)
3
Kick-off Fase 0 — Discovery & Desain
Aris Winandi
Owner & Project Manager — Winamus | PT Winandi Multi Solusi
winamus.com
Terima kasih.